Звіти про стан реалізації проєктів за рахунок коштів Громадського бюджету м. Рівного за 2019 рік

Управління освіти

| № з/п | Реєстраційн ий Но мер | Назва проекту, місце розташування | Етап реаліза ції, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень |  |  | Виконані роботи |  |  | Отрима ний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фак-тично | Зали шок станом на 01.01. 2020 | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фак-тично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 28 | Футбольне поле зі штучним покриттям на території Рівненської гімназії «Гармонія» | Реалізовано | 1496,649 | 1483,450 | 13,199 (еконо мія) | 1. Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 2.Оплачено за виконані роботи 3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд, технічну інвентаризацію. | 51,371 1405,647 26,432 | 51,371 1405,647 26,432 | Роботи виконані |
| 2 | 30 | Встановлення футбольного поля зі штучним покриттям біля НВК № 17 в Тинному | Реалізовано | 1439,157 | 1426,438 | 12,719 (еконо мія) | 1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 2.Олачено за виконані роботи 3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд, інші витрати. | 51,371 1349,45 25,617 | 51,371 1349,450 25,617 | Роботи виконані |
| 3 | 46 | Реконструкція спортивного майданчика в багатофункціональне поле на території НВК № 12 | Реалізовано | 1486,233 | 1484,859 | 1,374 (еконо мія) | 1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 2.Оплачено за виконані роботи 3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд, технічну інвентаризацію | 52,991 1407,357 24,51 | 52,991 1407,357 24,51 | Роботи виконані |
| 4 | 40 | Встановлення футбольного поля зі штучним покриттям на території ЗОШ № 25 | Реалізовано | 1296,029 | 1283,939 | 12,090 (еконо мія) | 1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 2.Оплачено за виконані роботи 3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд, технічну інвентаризацію | 51,371 1208,964 23,604 | 51,371 1208,964 23,604 | Роботи виконані |
| 5 | 25 | Встановлення дитячого майданчика біля ДНЗ № 2 на Боярці | Реалізовано | 247,990 | 247,990 | - | 1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 2.Оплачено за виконані роботи 3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд. 4. Технічна інвентаризація об»єкта | 4,263 237,30 6,425 1,130 | 4,263 237,30 5,289 1,130 | Роботи виконані |
| 6 | 89 | Облаштування багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика на території Рівненської ЗОШ № 20 | Реалізовано | 250,0 | 248,666 | 1,334 (еконо мія) | 1.Виготовлено проектну документацію 2.Оплачено за виконані роботи 3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд 4. Технічна інвентаризація об»єкта. | 4,263 238,396 4,505 1,502 | 4,263 238,396 4,505 1,502 | Роботи виконані |
| 7 | 93 | Реконструкція дитячого майданчика на території ЗОШ № 13 м.Рівного | Реалізовано | 246,765 | 237,341 | 9,424 (еконо мія) | 1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 2.Оплачено за виконані роботи 3. Технагляд і авторський нагляд 4. Технічна інвентаризація об»єкта. | 4,263 227,148 4,387 1,543 | 4,263 227,148 4,387 1,543 | Роботи виконані |
| 8 | 9 | Водовідведення та реконструкція дитячих майданчиків дошкільного навчального закладу № 44 м.Рівне | Реалізовано | 229,520 | 229,520 | - | 1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 2.Олачено за виконані роботи 3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд, інші витрати. | 14,04 202,46 13,02 | 14,04 202,46 13,02 | Роботи виконані |
| 9 | 8 | Відновлення ігрових павільйонів дошкільного навчального закладу № 44 м.Рівне | Реалізовано | 248,600 | 248,5 | 0,1 (еконо мія) | Придбано матеріалів Оплачено за виконані роботи | 48,6 200,0 | 48,6 199,9 | Роботи виконані |
| 10 | 83 | Створення багатофункціональної навчально-репетиційної зали (ПДМ) | Реалізовано | 249,0 | 243,167 | 5,833 (еконо мія) | 1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 2.Олачено за виконані роботи 3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд, інші витрати. | 16,740 220,959 5,468 | 16,740 220,959 5,468 | Роботи виконані |

Начальник управління                                                                                                                                                       В.Харковець

І.Кіруца

Управління житлово-комунального господарства

| № пор. | Реєст-рацій-ний номер | Назва проекту, місце розта-шування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 10 | Капітальний ремонт парку «Ювілейний» в м.Рівне з облашту-ванням дитячого майданчика | Виконані роботи (2019 рік) -100% | 241,000 | 240,07515 | 0,92485 | 2019 рік - встановлено дитяче обладнання | 241,000 | 240,07515 | Встановлено дитяче обладнання , прийнято в експлуатацію |
| 2 | 75 | Капітальний ремонт Мемо-ріального парку (сквер «Дружба») по вул. Київська в м. Рівному з облаштуванням спортивного комплексу «Платформа можливостей» | Виконані роботи (2019 рік) -100% | 216,000 | 214,432 | 1,568 | 2019 рік - встановлено спортивний комплекс | 216,0 | 214,432 | Встановлено спортивний комплекс, прийнято в експлуатацію |
| 3 | 26 | Встановлення рекламних (театральних) тумб для розмі-щення оголошень і зменшення їх хаотичної поклейки | Виконані роботи (2019 рік) -100% | 1215,00 | 1168,505 | 46,495 | 2019 р. встановлено - 32 тумби для розмі-щення оголошень | 1215,0 | 1168,505 | Встановлено – 32 тумби для розміщення оголошень |
| 4 | 405 | Відновлення літньої театральної сцени та дитячого майданчика біля неї по вул. Грушевського | Виконано робіт (2017 рік) – 48 % Виконано робіт (2018 рік) – 52% Прийнято в експлуатацію (2019 р.) | 10,000 | 4,455 | 5,545 | 2017 рік - влаштована театральна сцена. 2018 рік - встановлено дерев’яні лавки, встановлено обладнання 2019 р. – прийнято в експлуатацію | 10,000 | 4,455 | Проведено благоустрій території, влаштована сцена, встановлені лавки та дитяче обладнання, прийнято в експлуатацію |
| 5 | 444 | «Облаштування тротуару в районі котеджного містечка «Щасливе» (на ділянці від будинку №83 до будинку №93-д по вул. Чорновола)» | Виконано робіт (2017 рік) – 100 % Виконано робіт (2018 рік) – проведена технічна інвентаризація Прийнято в експлуатацію (2019 р.) | 10,000 | 9,6692 | 0,3308 | 2017 рік -влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ 2018 рік – проведена технічна інвентаризація. 2019 р. – прийнято в експлуатацію | 10,000 | 9,6692 | Влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ, проведена інвентаризація, прийнято в експлуатацію |
| 6 | 76 | Золотіївський трикутник | Виконані роботи (2019 рік) -100% | 150,000 | 145,4362 | 4,5638 | Виконано благоустрій, облаштовано стелу, освітлення | 150,000 | 145,4362 | Виконано благоустрій, облаштовано стелу, освітлення |
| 7 | 81 | Безпечна вулиця та комфортний простір на Словацького | Виконано робіт (2018 рік) – 54 % Виконано робіт (2019 рік) – 46 % | 115,000 | 88,09826 | 26,90174 | Влаштовано покриття ФЕМ, встановлені вуличні меблі | 115,000 | 88,09826 | Влаштовано покриття ФЕМ, встановлені вуличні меблі |
| 8 |  | Будівництво (екопарковки) на вул.Пластова ( в районі будівлі №5) | Виконано робіт (2019 рік) – 100 % | 90,0 | 80,33396 | 9,66604 | 2019 рік – встановлено бордюри, влаштовано екопокриття | 90,0 | 80,33396 | 2019 рік – встановлено бордюри, влаштовано екопокриття. |

Вик. Р. Котеленець,

633 613

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

| № з/п | Реєстр номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, гривень |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 16 | "Будівництво спортивного майданчика на вул.Золотіївській,74-76 в м.Рівне ( поданий у 2017 році, реалізуються у 2018, 2019 році) | Збудовано Спортивний майданчик ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО | 714 134,00 | 702 234,63 |  | виготовлення ПКД; проведення експертизи; опл. на будівництво спорт.майд. Проект реалізовано. | 714 134,00 | 702 234,63 | Побудовано майданчик |
| 2 | 109 | "Патріотичне виховання молоді" ( поданий у 2018 році, реалізуються у 2019 році) | Проведено 4 таборування. Гурби - Антонівці - Стіжок. Рівне - Старий Угринів - Говерла - Петрос - Рівне. Рівне-Трипілля-Корсунь-Шевченківський- Холодний Яр-Чигирин-Рівне , Рівне, скеледром "Козак" ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО | 105 000,00 | 104 827,99 |  | Проведено 4 таборування. Гурби - Антонівці - Стіжок. Рівне - Старий Угринів - Говерла - Петрос - Рівне. Рівне-Трипілля-Корсунь-Шевченківський- Холодний Яр-Чигирин-Рівне , Рівне, скеледром "Козак" | 105 000,00 | 104 827,99 | Проведено чотири таборування. Залучено 130 учнів ЗНЗ м. Рівного |
| 3 | 435 | Будівництво спортивного майданчика на мікрорайоні Басів Кут ( в т.ч. проектні роботи) ( поданий у 2016 році, реалізуються у 2017, 2018, 2019 році) | Збудовано Спортивний майданчик ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО | 246 000,00 | 242436,23 |  | виготовлення ПКД; проведення експертизи; опл. на будівництво спорт.майд. Проект реалізовано. | 246 000,00 | 242 436,23 | Побудовано майданчик |
|  |  | Начальник управління |  |  |  |  | С.А.Шевчук |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  |  |  |  | Л.А.Корячка |  |  |  |

Управління культури і туризму

| № з/п | Реєстр.номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи станом на 03.01.2020 р. |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 67 | Адаптація міської туристичної інфраструктури до потреб людей з інвалідністю | Запис відеоролика, придбання тактильних карт-схем міста | 249,000 | 160,480 | 88,520 | Запис відеоролика | 50,500 | 50,500 | Запис відеоролика, придбання тактильних карт-схем міста |
|  |  |  |  |  |  |  | придбання тактильних карт-схем міста | 109,980 | 109,980 |  |
| ВСЬОГО по проекту |  |  |  | 249,000 | 160,480 | 88,520 | ВСЬОГО по проекту | 160,480 | 160,480 |  |
| 2 | 31 | Рівненський фестиваль електронної музики "Атмосфера" | Проведено Рівненський фестиваль електронної музики "Атмосфера" | 240,000 | 239,940 | 0,060 | Придбання друкованої рекламної продукції | 12,967 | 12,967 | Проведено Рівненський фестиваль електронної музики "Атмосфера" |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги в галузі радіореклами | 22,127 | 22,127 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оплата праці по ЦПД (в т.ч. нарахув.ЄСВ-22%) | 8,999 | 8,999 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги звукооператорів | 19,400 | 19,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги оренди екрану | 25,000 | 25,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Монтаж та демонтаж сценічної конструкції | 40,000 | 40,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги виступу артистів | 45,000 | 45,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги реклами на інтренет-ресурсах | 6,900 | 6,900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги харчування | 2,400 | 2,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання сувенірної текстильної продвкції | 9,570 | 9,570 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання сувенірної продукції | 3,377 | 3,377 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги оренди світлового, звукового та Dj обладнання | 44,200 | 44,200 |  |
| ВСЬОГО по проекту |  |  |  | 240,000 | 239,940 | 0,060 | ВСЬОГО по проекту | 239,940 | 239,940 |  |
| 3 | 33 | Четвертий Всеукраїнський фестиваль-ярмарок "Бульба-фест" | Проведено Четвертий Всеукраїнський фестиваль-ярмарок "Бульба-фест" | 250,00 | 249,982 | 0,018 | Придбання друкованої продукції | 7,867 | 7,867 | Проведено Четвертий Всеукраїнський фестиваль-ярмарок "Бульба-фест" |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання сувенірної продукції | 9,315 | 9,315 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оплата праці по ЦПД (в т.ч. нарахув.ЄСВ-22%) | 5,000 | 5,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги в галузі радіореклами та інтрнет ресурсах | 24,800 | 24,800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги харчування учасників | 13,353 | 13,353 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги з організації та проведення фестивалю | 153,000 | 153,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги художнього дизайнерського оформлення території проведення фестивалю | 36,647 | 36,647 |  |
| ВСЬОГО по проекту |  |  |  | 250,000 | 249,982 | 0,018 | ВСЬОГО по проекту | 249,982 | 249,982 |  |
| РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ |  |  |  | 739,000 | 489,922 | 249,078 |  | 489,922 | 489,922 |  |
|  |  | Начальник управління |  |  | Т.Максименко |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  |  | В.Гудима |  |  |  |  |  |

Управління культури і туризму (проекти попередніх років)

| № з/п | Реєстр.номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи станом на 03.01.2020 р. |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Будівництво мережі зовнішнього освітлення та благоустрій території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному | Будівельно-монтажні роботи | 1148,825 | 1027,160 | 121,665 | Будівельно-монтажні роботи | 1027,160 | 1027,160 | 121,665 тис.грн. - необхідні кошти для введення об"єкта в експлуатацію |
| ВСЬОГО по проекту |  |  |  | 1148,825 | 1027,160 | 121,665 | ВСЬОГО по проекту | 1027,160 | 1027,160 |  |
| 2 | 437 | Будівництво майданчиків для відпочинку з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному | Виготовлення ПКД | 223,788 | 18,156 | 205,632 | Виготовлення ПКД | 18,156 | 18,156 | Одержано висновок експертизи |
| ВСЬОГО по проекту |  |  |  | 223,788 | 18,156 | 205,632 | ВСЬОГО по проекту | 18,156 | 18,156 |  |
| 3 | 426 | Будівництво тротуарів з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному | Будівельно-монтажні роботи | 557,264 | 508,926 | 48,338 | Будівельно-монтажні роботи | 508,926 | 508,926 | 48,338 тис.грн. - необхідні кошти для введення об"єкта в експлуатацію |
| ВСЬОГО по проекту |  |  |  | 557,264 | 508,926 | 48,338 | ВСЬОГО по проекту | 508,926 | 508,926 |  |
| РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ |  |  |  | 1929,877 | 1554,242 | 375,635 |  | 1554,242 | 1554,242 |  |
|  |  | Начальник управління |  |  | Т.Максименко |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  |  | В.Гудима |  |  |  |  |  |