**Звіти про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету м. Рівного за 2017 рік**

**Управління житлово-комунального господарства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пор. | Реєстр-ацій-ний номер | Назва проекту, місце розта-шування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| План  | Фак-тично  | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |
| План  | Фактично  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 405 | Відновлення літньої театральної сцени та дитячого майданчика біля неї по вул. Грушевського | Виконано робіт – 48 % | 395,0 | 190,4786 | 204,5214 | Демонтовано існуюче обладнання, сплановано грунт. Влаштована театральна сцена. | 395,0 | 190,4786 | Проведено благоустрій території, влаштована театральна сцена. |
| 2 | 430 | Дитячий майданчик (р-н) гідропарку | Виконано робіт – 21 % | 207,9 | 43,8027 | 164,0973 | Проведено благоустрій території. | 207,9 | 43,8027 | Проведено благоустрій території. |
| 3 | 440 | Відновлення знищеного природного ландшафту та зелених насаджень на ділянці у парку на пагорбі Слави | Виконано робіт – 0 % | 423,3 | 0,0 | 423,3 | Робити не виконувались. | 423,0 | 0,0 | Робити не викону-валися. |
| 4 | 441 | Облаштування тротуару в районі вул.С.Бандери, 67а -Київська,18 | Виконано робіт – 100 % (в складі об’єкта «Капітальний ремонт проїзду від вул. Київської до буд. № 67-а по вул. Степана Бандери») | 22,0 | 0,0 | 22,0 | Влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ | 22,0 | 0,0 | Влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ |
| 5 | 444 | «Облаштування тротуару в районі котеджного містечка «Щасливе»**Змінена назва:**«Облаштування тротуару в районі котеджного містечка «Щасливе» (на ділянці від будинку №83 до будинку №93-д по вул. Чорновола)» | Виконано робіт – 100 % | 249,0 | 222,7042 | 26,2958 | Влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ | 249,0 | 222,7042 | Тротуар з ФЕМ |
| 6 | 447 | Громадський простір поблизу Краєзнавчого музею зм.назва (відповідно до рішення Рівненської міської ради від 06.07.2017 №2991 **назва змінена:**  «Капітальний ремонт підпірної стінки з влаштуванням місць відпочинку входу до парку Молоді з вул. Драгоманова | Виконано робіт – 33 % | 249,0 | 83,8635 | 165,1365 | Влаштовано вуличні меблі – 2 шт. | 249,0 | 83,8635 | Влаштовано вуличні меблі – 2 шт. |
| 7 | 435 | Дитячий майданчик по вул. Марусі Чурай | Виконано робіт – 0 % | 60,0 | 0 | 60,0 | Робити не виконувались | 60,0 | 0,0 | Робити не викону-вались |
| 8 | 449 | Облаштування пониження тротуарів та встановлення тактильної плитки на пішохідних переходах | Виконано робіт – 62 % | 200,0 | 124,6 | 75,4 | Виконано пониження бордюр, об лаштована тактильна плитка.  | 200,0 | 124,6 | Виконано пониження бордюр, об лаштована тактильна плитка.  |
| 9 | 410 | «Будівництво екопарковки на вул.Д.Галицького у Рівному»**Змінено назву:**«Будівництво екопар-ковки на вул. Пластова (в районі будівлі №5 ) | Виконано робіт – 0 % | 22,6 | 0,0 | 22,6 | Робити не виконувались | 22,6 | 0,0 | Робити не викону-вались |
| 10 | 446 | Будівництво громадського простору на перехресті вул. Словацького та бульвару Незалежності в проекті «Сучасне місто» | Виконано робіт – 0 % | 108,0 | 0,0 | 108,0 | Робити не виконувались | 108,0 | 0,0 | Робити не викону-вались |
| 11 | 419 | Реконструкція парку на Ювілейному з облаштуванням сучасного спортивного майданчика, в т.ч проектні роботи | Виконано робіт – 56 % | 243,0 | 137,894 | 105,106 | Влаштовано покриття з ФЕМ, фундаменти під спортивне обладнання | 243,0 | 137,894 | Влаштовано покриття з ФЕМ, фундаменти під спортивне обладнання |
| 12 |  | Проект «Розумна зупинка» | Виконано робіт – 0 % | 958,0 | 00 | 958,0 | Робити не виконувались | 958,0 | 00 | Робити не викону-вались |
|  |  | **Всього** |  | **3137,8** | 803,343 | **2334,457** |  |  |  |  |

Вик. Р. Котеленець 633 613

**Управління культури і туризму**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. | Виконані роботи станом на 01.01.2018р. | Отриманий результат | Примітка |
| План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт  | Вартість, тис.грн. |
| План  | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 443 | Оновимо бібліотеку - збережемо центр культури і просвіти", Бібліотека-філіал №2, 33025, м.Рівне, вул.Залізнична, 6, Земельна ділянка - 5610100000:01:044:0291 | Проведено капітальний ремонт б/ф №2 по вул.Залізничній,6, в т.ч.проведено коригування проектно-коштрисної документації, створено ролики для блоку відеопоезії та прози як сучасного мультимедійного підходу до книг місцевих авторів | 249,000 | 249,000 | 0,000 | Проведено капітальний ремонт б/ф №2 по вул.Залізничній,6, в т.ч.проведено коригування проектно-коштрисної документації, створено ролики для блоку відеопоезії та прози як сучасного мультимедійного підходу до книг місцевих авторів | 249,000 | 249,000 | Проведено капітальний ремонт б/ф №2 по вул.Залізничній,6, в т.ч.проведено коригування проектно-коштрисної документації, створено ролики для блоку відеопоезії та прози як сучасного мультимедійного підходу до книг місцевих авторів | Затверджені кошти використані  |
| **ВСЬОГО по проекту** | **249,000** | **249,000** | **0,000** | **ВСЬОГО по проекту** | **249,000** | **249,000** |  |  |
| 2 | 429 | П"ятиденний семінар вокально-артистичного напрямку у м.Рівне "Біг Тайм", м.Рівне КЗ "Міський будинок культури" | Послуги з розробки та проведення рекламної компанії, проведення семінару та практичних занять протягом 20-24 березня 2017р., організація та проведення гала-концерту та урочисте закриття семінару 24.03.2017р. | 134,000 | 134,000 | 0,000 | Послуги з розробки та проведення рекламної компанії | 37,900 | 37,900 | Проведено П"ятиденний семінар вокально-артистичного напрямку у м.Рівне "Біг Тайм" | Затверджені кошти використані |
| Проведення семінару протягом 20-24 березня 2017р. | 48,250 | 48,250 |
| Організація гала-концерту 24 березня 2017р. | 47,850 | 47,850 |
| **ВСЬОГО по проекту** | **134,000** | **134,000** | **0,000** | **ВСЬОГО по проекту** | **134,000** | **134,000** |  |  |
| 3 | 439 | "Від мамонтів до Рівного. Історичними стежками міста", м.Рівне | Збір та обробка інформації про історичні місця Рівного. Збір, обробка, підготовка та оцінка даних, задач та специфікацій для подальшої розробки веб-порталу та мобільних додатків (IOS, Android), розробка адміністративної панелі, створення та налогодження вихідного коду програмного забезпечення , тестування та вирифікація веб-порталу та мобільних додатків, перевірка коректності внесених змін, підтримка та обслуговування сервера туристичного довідника "Від мамонтів до Рівного", наповнення веб-сайту та мобільних додатків інформацієї згідно розділів. Розробка дизайну інформаційних стендів та їх макетування, Придбано вказівники в кількості 46шт., та оплачено аванс на придбання вказівників в кількості 47шт. Оплачена робота фотографа (зйомка історичних об"єктів). Придбано 150шт. інформаційних стендів, бетонні капетелі - 30шт., оплачено ковальські послуги на виготовлення 21 кованого стовпа. Оплачено за інформаційні послуги щодо будинків, вулиць, історичних об"єктів. Проведено перший етап виготовлення проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелі. | 819,800 | 728,727 | 91,073 | Збір та обробка інформації про історичні місця Рівного. Збір, обробка, підготовка та оцінка даних, задач та специфікацій для подальшої розробки веб-порталу та мобільних додатків (IOS, Android), розробка адміністративної панелі, створення та налогодження вихідного коду програмного забезпечення , тестування та вирифікація веб-порталу та мобільних додатків, перевірка коректності внесених змін, підтримка та обслуговування сервера туристичного довідника "Від мамонтів до Рівного", наповнення веб-сайту та мобільних додатків інформацієї згідно розділів. Розробка дизайну інформаційних стендів та їх макетування, Придбано вказівники в кількості 46шт., та оплачено аванс на придбання вказівників в кількості 47шт. Оплачена робота фотографа (зйомка історичних об"єктів). Придбано 150шт. інформаційних стендів, бетонні капетелі - 30шт., оплачено ковальські послуги на виготовлення 21 кованого стовпа. Оплачено за інформаційні послуги щодо будинків, вулиць, історичних об"єктів. Проведено перший етап виготовлення проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелі. | 819,800 | 728,727 | Збір та обробка інформації про історичні місця Рівного. Збір, обробка, підготовка та оцінка даних, задач та специфікацій для подальшої розробки веб-порталу та мобільних додатків (IOS, Android), розробка адміністративної панелі, створення та налогодження вихідного коду програмного забезпечення , тестування та вирифікація веб-порталу та мобільних додатків, перевірка коректності внесених змін, підтримка та обслуговування сервера туристичного довідника "Від мамонтів до Рівного", наповнення веб-сайту та мобільних додатків інформацієї згідно розділів. Розробка дизайну інформаційних стендів та їх макетування, Придбано вказівники в кількості 46шт., та оплачено аванс на придбання вказівників в кількості 47шт. Оплачена робота фотографа (зйомка історичних об"єктів). Придбано 150шт. інформаційних стендів, бетонні капетелі - 30шт., оплачено ковальські послуги на виготовлення 21 кованого стовпа. Оплачено за інформаційні послуги щодо будинків, вулиць, історичних об"єктів. Проведено перший етап виготовлення проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелі. | Залишок коштів в сумі 91073 грн. буде використано у 2018 році. |
| **ВСЬОГО по проекту** | **819,800** | **728,727** | **91,073** | **ВСЬОГО по проекту** | **819,800** | **728,727** |  |  |
| 4 | 451 | Облаштування музикального ретромайданчика із зоною відпочинку для пенсіонерів, м.Рівне, вул.Соборна, 3-Д, ДКП "Міське обʼєднання парків культури і відпочинку ім.Т.Г.Шевченка" | Закуплено декоративні матеріали та саджанці для озеленення зони відпочинку. Придбано музичну апаратуру | 78,000 | 69,800 | 8,200 | Закуплено декоративні матеріали та саджанці для озеленення зони відпочинку. Придбано музичну апаратуру | 78,000 | 69,800 | Закуплено декоративні матеріали та саджанці для озеленення зони відпочинку. Придбано музичну апаратуру | Залишок коштів в сумі 8200грн. використовуватися не буде |
| **ВСЬОГО по проекту** | **78,000** | **69,800** | **8,200** | **ВСЬОГО по проекту** | **78,000** | **69,800** |  |  |
| 5 | 437 | Парк на Грабнику: створення кращих умов для відпочинку та дозвілля рівнян, м.Рівне | Етап виділення земельної ділянки під виконання даного проекту.  | 327,500 | 38,712 | 288,788 | Етап виділення земельної ділянки під виконання даного проекту. Проведено 1 етап: обстежено конструкції на території | 327,500 | 38,712 | Етап виділення земельної ділянки під виконання даного проекту. Проведено 1 етап: обстежено конструкції на території | Залишок коштів в сумі 288788грн. буде використано у 2018 році |
| **ВСЬОГО по проекту** | **327,500** | **38,712** | **288,788** | **ВСЬОГО по проекту** | **327,500** | **38,712** |  |  |
| 6 | 409 | Освітлення входів в парк ім. Т.Г.Шевченка у темну пору доби, м.Рівне | Встановлено освітлення входів у парк. | 80,499 | 80,498 | 0,001 | Встановлено освітлення входів у парк. | 80,499 | 80,498 | Встановлено освітлення входів у парк. | Затверджені кошти використані |
| **ВСЬОГО по проекту** | **80,499** | **80,498** | **0,001** | **ВСЬОГО по проекту** | **80,499** | **80,498** |  |  |
| 7 | 426 | Будівництво майданчика для проведення дозвілля мешканців міста в парку біля Рівненського міського Палацу дітей та молоді ( в т.ч. проектні роботи), м.Рівне | Етап виділення земельної ділянки під виконання даного проекту | 600,496 | 0,000 | 600,496 | - | - | - | Етап виділення земельної ділянки під виконання даного проекту | Передбачені кошти планується використати у 2018 році |
| **ВСЬОГО по проекту** | **600,496** | **0,000** | **600,496** | **ВСЬОГО по проекту** | **-** | **-** |  |  |
| 8 | 416 | Рівненська міська телевізійна ліга КВН "КРОК", м.Рівне, вул.Гагаріна,6  | Проведено Рівненську міську телевізійну лігу КВН "КРОК" | 156,000 | 144,950 | 11,050 | Оплата праці по цивільно-правовому договору ведучого,редактора,сценариста | 156,000 | 14,754 | Проведено Рівненську міську телевізійну лігу КВН "КРОК" | Залишок коштів в сумі 11050 грн. використовуватися не буде |
| Нарахування на суму оплати ЦПД | 3,246 |
| Друкована продукція | 17,950 |
| Монтаж та виготовлення радіороликів та телетрансляція, рклама в інтернет | 40,000 |
| Монтаж та обслуговування звукопідсилювального обладнання | 30,000 |
| Послуги з організації заходу, рекламні інтернет послуги | 39,000 |
| **ВСЬОГО по проекту** | **156,000** | **144,950** | **11,050** | **ВСЬОГО по проекту** | **156,000** | **144,950** |  |  |
| 9 | 415 | Всеукраїнський хореографічний фестиваль, до Міжнародного дня танцю, з історичною складовою, м.Рівне, вул.Гагаріна,6 | Проведено Всеукраїнський хореографічний фестиваль, до Міжнародного дня танцю, з історичною складовою, м.Рівне, вул.Гагаріна,6 | 670,55 | 626,169 | 44,379 | Оплата праці по цивільно-правовому договору за запис аудіо та відеоролика,роботу кураторів,адміністратора,ведучого,фотографа,створення сценаріїв | 48,898 | 48,898 | Проведено Всеукраїнський хореографічний фестиваль, до Міжнародного дня танцю, з історичною складовою, м.Рівне, вул.Гагаріна,6 | Залишок коштів в сумі 44379грн. використовуватися не буде |
| Придбання сувенріної та друкованої продукції (ручки з символікою, екосумка, пакети паперові, диплом пластиковий, бейдж, запрошення, афіша, флаєр, банер, логотип, браслет паперовий, диплом паперовий, статуетки) | 54,800 | 54,800 |
|  Послуги в галузі теле- та радіореклами | 12,000 | 12,000 |
| Послуги з проведення майстер-класів таорганізація показових виступів | 65,000 | 65,000 |
| Надання транспортних послуг | 16,000 | 16,000 |
| Послуги туристичних гідів | 13,000 | 13,000 |
| Послуги з організації заходів (Оренда приміщення, світлового обладнання, професійного танцювального покриття, оренда ЛЕД-екрану 4\*6 м та інші організаційні моменти під час конкурсної программи, показових виступів та Гала-концерту | 119,821 | 119,821 |
| Послуги звукооператорів з особистим обладнанням | 42,440 | 42,440 |
| Проживання учасників та членів журі. Харчування учасників та членів журі. | 122,790 | 122,790 |
| Монтаж та демонтаж сценічної конструкції | 64,120 | 64,120 |
| Послуги з виготовлення відео-звіту | 21,500 | 21,500 |
| Послуги харчування учасників | 45,800 | 45,800 |
| **ВСЬОГО по проекту** | **670,548** | **626,169** | **44,379** | **ВСЬОГО по проекту** | **626,169** | **626,169** |  |  |
| 10 | 436 | Рівненський телевізійний гранд-проект "Знай наших шоу" , м.Рівне, вул.Гагаріна,6 | Рівненський телевізійний гранд-проект "Знай наших шоу" , м.Рівне, вул.Гагаріна,6 | 225,000 | 140,800 | 84,200 | Оплата праці по ЦПД ведучого,редактора,сценариста | **225,000** | 16,400 | Проведено Рівненський телевізійний гранд-проект "Знай наших шоу" , м.Рівне, вул.Гагаріна,6 | Залишок коштів в сумі 84200грн. використовуватися не буде |
| Нарахування на суму оплати ЦПД | 3,600 |
| Друкована продукція | 20,000 |
| Монтаж та виготовлення радіороликів та телетрансляція, рклама в інтернет, виготовл.відеосюжету, послуги з організації заходу | 100,800 |
| **ВСЬОГО по проекту** | **225,000** | **140,800** | **84,200** | **ВСЬОГО по проекту** | **225,000** | **140,800** |  |  |
|  |  | Начальник управління |  |  | Т.Максименко |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  |  | В.Гудима |  |  |  |  |  |

**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пор. | Реєстрацій-ний номер | Номер проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |
| План | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 427 | Проект № 427 "Будівництво урбан парку "Перша точка" (стрітзона) | Прийнято рішення Рівненської міської ради Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користуваннявільної земельної ділянки Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту. Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Рішення № 3539 від 19.10.2017 року. Укладено договір з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. | 427939 | 0,00 | 427939 |   |   |   |   |
| 2. | 434 | Проект № 434 "Будівництво урбан парку "Перша точка" (стрітбольна площадка) | 249000 | 0,00 | 249000 |   |   |   |   |
| 3. | 435 | Проект № 435 "Будівництво спортивного майданчика на мікрорайоні Басів Кут"  | Прийнято рішення Рівненської міської ради Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користуваннявільної земельної ділянки Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту. Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Рішення № 3767 від 15.12.2017 року. Укладено договір з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. | 186000 | 0,00 | 186000 |   |   |   |   |
| 4. | 445 | Проект № 445 "Молодіжна міська рада"  | Відбулася зустріч з керівниками ВНЗ м. Рівного, де було прийнято рішення про перенесення реалізації проекту на 2018 рік | 90000 | 0,00 | 90000 |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник управління |  |  | С.А.Шевчук |  |  |  |  |
|  | Головний бухгалтер |  |  | Л.А.Корячка |  |  |  |  |

**Управління праці та соціального захисту населення**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пор. | Реєст-рацій-ний номер | Назва проекту, місце розта-шування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |
| План | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 431 | «Тренажерний зал для дітей та молоді з інвалідністю» Рівненська громадська міська організація інвалідів з дитинства «Передзвін» м. Рівне, вул. Соборна, 420,а | Придбання спортивного обладнання та інвентарю, дзеркал, спеціалізованої літературиЗалучення дітей та молоді з інвалідністю до фізичного розвитку – проведення занять | 77,00 | 76,99 | 0,01 | **Спортивне обладнання:**Гриф прямий - 1шт., драбина «Еліт» - 6 шт., турнік «Еліт» - 4 шт., лавка для пресу «Еліт»-1шт., навіс для пресу з упором на руки до драбини «Еліт» - 2шт., гіперекстензія до драбини «Еліт» - 2шт., лавка для жиму навісна до драбини «Еліт» - 1шт., лавка для пресу комбінована - 2шт., лавка атлентична «Оптіма»-1шт., стійки регульовані універсальні «Профі»-1шт., лавка регульована «Профі» -1шт., лавка універсальна «Ультра» - 1шт., гіперекстензія - 1шт., диск пластик (0,5 кг) - 2шт., диск пластик (1 кг) - 6шт., диск пластик (2.5кг) - 6шт., диск пластик (5 кг) -2 шт., гантелі пластикові кольорові (1кг) – 5 шт., гантелі пластикові кольорові (2кг) – 5шт., гриф гантелі набірний -2 шт.-**Профілактор Євмінова тонований –** ( 3 шт);- **Дзеркала –** 7,3 м.кв.**;** -**Спеціалізована література** (книжки для психічного і фізичного розвитку) в кількості 60 шт.;**- спортивний інвентар:**вібромасажер – шт., мат гімнастичний – 2 шт., утяжувач для ніг – 4 шт., утяжувач для рук – 4 шт., м’ячі – 2 шт., насос – 1 шт.; м’ячі надувні – 2 шт.; килимки для занять – 16 шт.  | **48, 19** **7,0****2,99****2,0****16,8** | **48, 19****7,0****2,99****2,0****16,8** | Закуплено спортивне обладнання і інвентар, дзеркала, спеціалізована література.Тренажерна зала облаштована для проведення занять дітей та молоді з інвалідністю з метою їх залучення до фізичного розвитку. |

**Управління охорони здоров'я**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Реєстр. номер** | **Назва проекту, місце розташування** | **Етап реалізації, заходи з виконання** | **Обсяг фінансування, тис. грн.** | **Виконані роботи** | **Отриманий результат** |
| **план** | **фактично** | **Залишок станом на початок звітного періоду** | **Найменування робіт** | **Вартість, тис. грн.** |
| **план** | **фактично** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | 428 | Реконструкція внутрішніх систем локальної комп"ютерної мережі для проекту "Впровадження медичних інформаційних систем на базі поліклініки міської дитячої лікарні Рівненської міської ради "Поліклініка без черг" за адресою: м.Рівне, вул. В"ячеслава Чорновола,72" | Об’єкт завершено | 1249,5 | 1086,4 | 163,1 | Виготовлення ПКД з проведенням експертизи проектуАвторський нагляд на об’єктіТехнічний нагляд на об’єктіРоботи по реконструкції об’єкта | 12,60,722,41213,8 | 11,40,719,71054,6 | Система відлагоджена, запущено реєстрацію пацієнтів на прийом до лікаря через Інтернет з сайту «Електронна охорона здоров’я Рівного» (http://medrivne.com.ua/). |
|  |  | **Разом:** |  | **1249,5** | **1086,4** | **163,1** |  | **1249,5** | **1086,4** |  |

**Управління транспорту і зв'язку**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місцерозташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування,тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| План | Фактично | Залишок  | Найменування робіт  | Вартість, тис. грн. |
| План  | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 406 | Сонячні дерева в Рівному (майдан Незалежності, вул.Короленка, вул.Гагаріна (район автостанції «Чайка»)в т.ч.:-проектно-кошторисні роботи;-технічний нагляд;-вартість встановлення сонячних дерев | Реалізовано | 295,58,55,2280,1 | 295,58,55,2280,1 |  | Сонячні дерева в Рівному (майдан Незалежності, вул.Короленка, вул.Гагаріна (район автостанції «Чайка»)в т.ч.:-проектно-кошторисні роботи;-технічний нагляд;-вартість встановлення сонячних дерев | 295,58,55,2280,1 | 295,58,55,2280,1 | Встановлено сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв на майдані Незалежності, вул. Короленка, вул. Гагаріна (район АС «Чайка») |

 Начальник управління В.Миронюк

Провоторова

264817

**Управління освіти**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місцерозташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування,тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| План | Фак-тично | Залишок  | Найменування робіт  | Вартість, тисяч гривень |
| План  | Фак-тично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 364 | Дитячий майданчик Рівненська гуманітарна гімназія | **Реалізова но** | 52,7 | 38,7 |  | Придбання обладнанняМонтаж обладнання | 40,712,0 | **38,7****-** | Встановлено майданчик для дітей мікрорайону віком до 10 років для проведення дозвілля та прогулянок |
| 2 | 421 | Баскетбольний майданчик НВК – ліцей № 19 | На реалізації | 563,7 | 242,8 | **320,9** | Виготовлено проектну документацію. Укладено угоду з підрядною організацією на виконання робіт. Роботи виконані частково. | 11,9551,8 | **11,8****231,0** | Загальна вартість робіт згідно ПКД складає 637,3 тис.грн. (не вистачає до передбаченої суми – 73,6 тис.грн.)Роботи не виконані в повному об’ємі в зв’язку із не можливістю освоєння за наявних погодних умов  |
| 3 | 422 | Тренажерно-спортивний сектор НВК – ліцей № 19 | **Реалізова но** | **115,4** | **99,3** |  | Придбано 7 спортивних тренажерів: маятник, хос-райдер, орбітрек, пресс, гіперекстензія, гребний тренажер, маятникВмонтовано тренажери та облаштовано майданчик з бруківки | 41,966,5 | **41,9****57,4** | Влаштовано спортивний майданчик із тренажерами (7 шт.) для дітей та молоді мікрорайону. |
|  |  | Всього |  | **731,8** | **380,8** |  |  |  | **380,8** |  |

 Враховуючи, що вартість робіт з будівництва баскетбольного майданчика НВК № 19 згідно проектно-кошторисної документації складає 637,3 тис.грн. (передбачена сума за проектом – 563,7 тис.грн.), не вистачає коштів на 2018 рік для повної реалізації данного проекту – **394,5 тис.грн.**

Начальник управління В.Харковець

І.Кіруца